5月24日印发

附件1

- 建设工程施工项目经理部主要管理人员配备标准

| 工程类别 | 工程规模 M—总建筑面积（m2）N—工程造价（万元） | 配备人员数量（人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 | 项目技术负责人 | 施工员 | 安全员 | 质量员 |
| 房屋建筑 装修工程 | M<10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10000≤M<50000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | M≥50000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|  | 备注：建筑面积在50000m²以上时，每增加50000m²，施工员、安全员、质量员各增加不少于1人。 |  |  |  |  |  |
| 土木、线路 管道、设备 安装、市政 基础设施 工程 | N<5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 5000≤N<10000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | N≥10000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|  | 备注：工程造价在10000万元以上时，每增加5000万元，施工员、安全员、质量员各增加不少于1人。 |  |  |  |  |  |

注：1.本标准为宿迁市建设工程施工项目经理部主要管理人员最低配备标准，对于大型复杂工程，工期较紧、多班组施工作业的工程，在此标准上按实际情况增加配备人员。

2.施工员、质量员根据工程特点，应按专业合理配备。

附件2-1

- 建设工程（房屋建筑工程）项目监理机构主要管理人员配备标准

| 工程类别 |  | 工程规模 M—总建筑面积（万m²N—工程造价（万元） | 各阶段配备人员数量（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地基与基础 |  |  |  | 主体 |  |  |  | 装饰装修安装 |  |  |  |
|  |  |  | 总监理工程师 | 专业监理 工程师 | 监理员 | 合计 | 总监理工程师 | 专业监理 工程师 | 监理员 | 合计 | 总监理工程师 | 专业监理工程师 | 监理员 | 合计 |
| 房屋建筑工程 | 公共建筑 | M≤1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 1<M≤3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 3<M≤6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|  |  | M>6 | 以6万m²为基数，每增加3万m²以内，各阶段监理人员增加1人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅 小区 | M≤3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 3<M≤6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 6<M≤9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 9<M≤12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | M>12 | 以12万m²为基数，每增加4万m²以内，各阶段监理人员增加1人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业厂房 | M≤3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 3<M≤6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | M>6 | 以6万m²为基数，每增加3万m²以内，各阶段监理人员增加1人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑工程 | 其它工程 | N≤1000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 1000<N≤3000 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | N>3000 | 以3000万元为基数，每增加2000万元以内，监理人员增加1人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此标准为宿迁市房屋建筑工程项目监理机构主要管理人员配备推荐标准，原则上不宜低于本标准配备要求，适用于工程项目实施阶段。

2.表中总监理工程师、专业监理工程师、监理员的从业要求，需符合《建设工程监理规范》和江苏省建设行政主管部门有关规定。

3.项目监理机构人员专业搭配应合理，配备的监理员的数量不宜超过专业监理工程师的2倍；超过本标准配备的监理人员，不受比例限制。

4.工程规模指项目监理机构承担同期施工的实际开工规模总和，分期分批建设的项目，按实际开工当期规模总和配备监理人员。

5.考虑工程复杂程度和工期安排，可以对配备情况进行调整，工程收尾整改期间，监理人数可适当减少，以投标承诺、合同约定为准，应满足

项目监理工作需要。

6.超过30万平方米的公共建筑群体工程或住宅商业综合体项目，不低于住宅项目监理人员配备数量。

7.其它工程是指装修改造工程、小区出新工程等。

附件2-2

- 建设工程（市政公用工程）项目监理机构主要管理人员配备标准

| 工程类别 |  | 工程规模 N—工程造价（万元） | 配备人员数量（人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总监理工程师 | 专业监理工程忧 | 监理员 | 合计 |
| 市政公用工程 | 城市道路工程 | N≤1000 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 1000<N≤5000 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 5000<N≤10000 | 1 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | N>10000 | 以10000万元为基数，工程造价每增加5000万元以内，监理人员增加1人；工程造价5亿元以上的项目， 工程造价超出部分每增加1亿元以内，监理人员增加1人 |  |  |  |
|  | 地铁轻轨工程 | 见《江苏省地铁轻轨工程项目监理机构主要管理人员配备表》 |  |  |  |  |
|  | 其他工程 | N≤1000 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 1000<N<5000 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 5000<N<10000 | 1 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | N>10000 | 以10000万元为基数，工程造价每增加5000万元以内，监理人员增加1人. |  |  |  |

注：1.此标准为宿迁市市政公用工程项目监理机构主要管理人员配备推荐标准，原则上不宜低于本标准配备要求，适用于工程项目实施阶段。

2.表中总监理工程师、专业监理工程师、监理员的从业要求，需符合《建设工程监理规范》和江苏省建设行政主管部门有关规定。

3.项目监理机构人员专业搭配应合理，配备的监理员的数量不宜超过专业监理工程师的2倍；超过本标准配备的监理人员，不受比例限制。

4.工程规模指项目监理机构承担同期施工的实际开工规模总和，分期分批建设的项目，按实际开工当期规模总和配备监理人员。

5.考虑工程复杂程度和工期安排，可以对配备情况进行调整，工程收尾整改期间，监理人数可适当减少，以投标承诺、合同约定为准，应满足

项目监理工作需要。

6.其它工程包括：管廊工程、给水排水工程、风景园林工程、垃圾处理工程、燃气热力工程等。